**Lista de Características**

**Legenda**:

(P): Prioridade da característica definida pelo cliente.

C: Crítica (não tem sentido desenvolver esta versão do sistema sem esta característica)

I: Importante (podemos conviver sem esta característica nesta versão do sistema)

U: Útil (esta característica pode ser útil, mas não fará falta nesta versão do sistema)

(E): Esforço da característica definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(R): Risco da característica não ser implementada dentro do prazo e custo definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(B): Baseline

1: Primeira versão do sistema (contém todas as características críticas, podendo ter algumas características importantes e úteis).

2: Segunda versão do sistema (contém todas as características Importantes, podendo ter algumas características úteis).

3: Terceira versão do sistema (contém todas as características úteis).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Caracteristica | (P) | (E) | (R) | (B) |
| 1 | Cadastro de hardware(peças) | C | M | M | 1 |
| 2 | Cadastro de tecnico | C | B | B | 1 |
| 3 | Consultar por combinação por peça | C | A | A | 1 |
| 4 | Tipo de serviço | C | B | B | 1 |
| 5 | Montagem de maquina | C | A | M | 1 |
| 6 | Custo beneficio | C | M | A | 1 |
| 7 | Melhor desempenho | C | A | A | 1 |
| 8 | Custo beneficio:preço | C | M | M | 1 |
| 9 | Atualização de maquina | C | A | A | 1 |
| 10 | Pegar configuração do cliente | U | A | A | 2 |
| 11 | Valor da peça | U | A | A | 2 |
| 12 | api de compra de peça | U | A | A | 2 |
| 13 | Cadastro de loja parceira | U | B | B | 2 |
| 14 | Preferencia de lojas parceiras na api | U | A | M | 2 |
| 15 | Adição de um campo de feedback/contato | U | B | B | 3 |